Assessoren gesprek notities assessoren gesprek 3

Userstorys nummer aan wireframes koppelen

Link product backlog en sprint backlog.

ERD opnieuw maken

Export van programma geen screenshot.

Prioriteiten product backlog aanpassen

Must could should in 1 sprint.

60% must deel should deel could zodat kom je in tijds knoei dan kan je zeggen dat je shoulds en coulds laat liggen en verzet naar sprint 2

Terugkoppeling naar klant kijken of je dingen wijzigen verwijderen nieuwe userstorys.

Sprint 1 laten zien voortgang kleine bijwerking documentatie. Meer niet. Geen uitgebreide dingen.

Volgende week beoordelings docu bekijken.

Check zetten wat wij hebben gedaan examenmatrijs.

Tijdens dit gesprek zijn wij eerst door gaan nemen wat er verandert is/ moest worden na het vorige gesprek. (Algemene opzet PvE en Plan van aanpak, product backlog en de wireframes + Technisch ontwerp.) Het meeste zag er netjes uit, we hadden goed geluisterd naar alle aandachts punten. Des al niet te min hadden de assessoren een paar tips voor ons.

Om te beginnen met de wireframes. De wireframes zagen er netjes en duidelijk omschreven uit maar er miste wat. Wij moesten nog user story’s koppelen aan onze wireframes. Wij hebben beloofd dit voor de volgende keer mee te verwerken. Verder zagen de wireframes er netjes uit.

Daarnaast werden wij er op gewezen dat onze product backlog/ sprintbacklog niet klopt. Wij moeten de MUST/COULDS & SHOULDS verdelen, MUST mag maar 60% van de gehele sprint zijn, dit dient ervoor dat indien je in tijds nood kom dan kunnen wij besluiten om de coulds & shoulds over te slaan en ons dus volledig te focussen op de musts. Daarnaast moeten wij sprints aan de userstory’s koppelen zodat duidelijk is wat wanneer gedaan moet worden en welke prioriteit dit heeft binnen welke sprint. Ook kunnen wij hierdoor beter tussentijds terug koppelen met de klant en dingen weglaten of toevoegen binnen de sprints na terugkoppeling met klant.

Ook was onze ERD niet juist gemaakt en wezen de assessoren ons daarop. Zij gaven een paar scenario’s die niet uitgewerkt konden worden door hij wij onze database hadden opgesteld. Voor het volgende gesprek maken wij een nieuwe ERD en dit keer word ook verwacht dat wij het bestand exporteren ipv een screenshot te plaatsen in de documentatie.

Wij kregen nogmaals de tip om elke week toch even de examen beoordeling door te lopen samen en checks te zetten bij wat wij hebben gedaan etc. dit alles dient ervoor dat wij geen dubbel werk verrichten en ook zodat wij een zo hoog mogelijke beoordeling kunnen bereiken.

Voor volgende week hebben wij afgesproken om alles wat wij hebben uitgewerkt van sprint 1 te laten zien en de gewijzigde documenten die uit dit gesprek zijn voort gekomen. Verder kregen wij de tip, Houd het zo beperkt mogelijk, laat zien wat je moet laten zien en meer niet.

Plan van volgende week, Wat gaan we laten zien etc houd het kort en duidelijk hoeft geen uitgebreide omschrijving te hebben.